球球对决
小球 UI 设计、攻击机制与攻击特效全面优化规格

Codex 执行版｜1v1 机制平衡优先｜武器写实化｜Polo 小球触感参考｜V3.0 建议稿

本文档基于当前压缩包内的 GDD、视觉音效文档、configs_v2.js、simulation_v2.js、arena_renderer.js、页面 UI 文件和 24 个小球素材进行系统分析。输出目标不是单纯美术文案，而是可以交给 Codex 拆解实施的机制、数值、渲染、UI 与测试规格。

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 优先目标 | 先把 1v1 做扎实：允许角色差异与天然克制，但不允许一两个球让其他球完全无法匹敌。 |
| 机制原则 | 可以大胆重做，允许扩展配置字段和新增 weapon type；保留自动战斗、无主动技能、固定步长、可复盘的底层边界。 |
| 美术方向 | 武器更写实、更大、更有重量；科技感作为辅助层，不再让小球看起来只是带图标的圆。 |
| UI 范围 | 覆盖选择界面、图鉴/详情卡、战斗 HUD、攻击预警、状态提示、命中反馈、结算统计和调试面板。 |
| Codex 重点 | 先修 B01 自伤、B17 无预警激光、B14/B22 反射几何、B18 DOT 未实现、B21 lineDamage 未使用，再上完整 V3 机制。 |

当前 24 个小球主体素材快速总览

# 目录

1. 当前项目结构与核心问题诊断

2. 1v1 自动平衡探测结果与结论

3. Polo 小球参考方向的抽象原则

4. 全局机制重构框架与 V3 配置字段

5. UI 全链路优化方案

6. 视觉、攻击特效与音效统一规范

7. 24 款小球逐一重做规格

8. Codex 分阶段实现任务清单

9. 自动化平衡测试与验收标准

# 1. 当前项目结构与核心问题诊断

## 1.1 已有工程结构判断

| 模块 | 当前实现 | 优化含义 |
| --- | --- | --- |
| 配置层 | configs_v2.js 定义 24 个球、MAPS、MODES、BALL_SIZE_SCALE=3、weapon type 和视觉/音效字段。 | V3 应继续以配置驱动，但需要把逻辑判定、视觉尺寸、UI 文案、测试标签拆开，避免一个字段同时承担多种含义。 |
| 模拟层 | simulation_v2.js 使用 1/60s 固定步长，包含球墙反弹、球球碰撞、projectiles/hazards/beams/effects。 | 底层可复盘基础是好的。下一步重点是 weapon state、pending attack、status DOT、可视预警和更细 hitbox。 |
| 渲染层 | arena_renderer.js 已能绘制主体 PNG、几何武器、投射物、陷阱、光束和 impact。 | 渲染已有基础，但需要新增 warningBeam、damage number、状态环、武器 phase、命中分类特效。 |
| 页面 UI | setup/place/battle/showcase/result 页面功能可跑，但 UI 信息密度和战斗解释力不足。 | 需要从“能选球”升级为“能理解每个球的机制、克制、风险、胜负来源”。 |
| 素材层 | assets/balls 有 24 张 256x256 透明 PNG，但主体仍偏圆形图标化。 | 保留主体素材作为头像/核心图标；战斗中武器和攻击特效应由 Canvas 动态画出，放大武器轮廓。 |

## 1.2 代码级高风险点

| 问题 | 代码位置/表现 | 影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 刺钉自伤 | configs_v2.js B01 ownerCanTrigger=true；simulation_v2.js canHazardHit 对 NEUTRAL 使用 ownerCanTrigger。 | 刺钉球高输出但全败，属于机制 bug，不是数值问题。 | P0 |
| B17 激光没有预警阶段 | configs_v2.js 有 warningTime，但 simulation_v2.js laser() 立即 beams.push 并 damage。 | 1v1 探测胜率 100%，其他球无法稳定反制。 | P0 |
| B14 盾牌没有真正前方盾弧 | weaponParts 未针对 reflector shield 做前方扇形，B14 实战像普通小绕点。 | 盾刃球胜率 10.1%，反射身份无效。 | P0 |
| B22 棱镜和盾共用 reflector | B22 与 B14 共享过多逻辑，无法形成折光/反射差异。 | 棱镜胜率 10.5%，视觉与机制不匹配。 | P1 |
| B18 dotDamage/dotDuration 未被用成状态 | dropTrail 对 dot 只创建一次 hazard，未实现腐蚀 DOT 状态。 | 毒点球没有持续腐蚀身份，胜率 26.8%。 | P1 |
| B21 lineDamage 未使用 | configs_v2.js 有 lineDamage=16，但 addLine 使用 p.damage*0.68。 | 鱼叉线段收益不可控，平衡字段失效。 | P1 |
| 视觉尺寸与判定绑定过粗 | scaleWeapon 按 weapon type 统一放大 radius/length/width。 | 武器做大后容易直接变强，无法做到“看起来爽但判定可控”。 | P1 |

## 1.3 雷同机制分组

| 当前雷同组 | 涉及小球 | 雷同原因 | V3 拆分方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环绕接触 | B02 剑、B06 锤、B19 星、B22 棱镜 | 都是围绕球体旋转/接触造成伤害，差异主要是数值。 | 剑=扫弧重斩；锤=惯性摆锤；星=环绕+脱离飞星；棱镜=折光反射。 |
| 前方固定武器 | B05 长矛、B15 钻头、B24 锚刃 | 都是依赖速度方向的固定 hitbox。 | 长矛=高速矛尖暴击；钻头=贴脸持续升温；锚刃=侧向宽切。 |
| 直线投射物 | B03 弓、B09 冰矛、B11 炮、B12 飞刀、B16 回旋镖、B21 鱼叉 | 都从自己朝目标发射，只是 wallBehavior 和特效不同。 | 弓=拉弓锁向；冰=易碎标记；炮=低频爆破；飞刀=反弹增伤；回旋镖=回程高伤；鱼叉=牵制。 |
| 轨迹/陷阱 | B01 刺钉、B04 毒线、B08 火痕、B13 雷盘、B18 毒点 | 都在场地留下危险物。 | 刺钉=边界机关；毒线=锚点连线；火痕=宽火带；雷盘=延迟爆雷；毒点=腐蚀状态。 |
| 瞬时能量 | B10 雷弧、B17 激光、B23 脉冲 | 都是即时范围/直线伤害。 | 雷弧=充能短击；激光=冻结方向预警；脉冲=反贴脸推开。 |

# 2. 1v1 自动平衡探测结果与结论

探测方法：使用当前 simulation_v2.js，在 1v1 下对 24 个小球做成对测试。每一对小球覆盖三张地图（正方形、三角形、五边形）、两组初始角度，并交换 A/B 出生侧；每局上限 60s。本轮共 3312 场。该测试不是最终数值结论，但足以暴露“当前机制明显失衡”和“字段没有生效”的问题。

| ID | 小球 | 胜率 | 场均伤害 | 场均时长 | 诊断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B17_LASER | 聚焦激光球 | 100.0% | 1021.0 | 40.1s | 严重过强：无有效预警、直线命中率过高，1v1 几乎不可匹敌。 |
| B03_ARCHER | 长弓球 | 90.6% | 932.2 | 50.1s | 过强：冷却短、弹速高、最大存活弹数高，稳定远程压制。 |
| B11_CANNON | 迷你炮球 | 88.0% | 889.7 | 53.3s | 过强：爆炸墙触发与高伤害组合导致安全输出。 |
| B21_HARPOON | 鱼叉钩索球 | 85.5% | 767.2 | 56.1s | 过强偏拖局：线段收益过稳定，timeoutWinRate 过高。 |
| B12_RICOCHET | 弹射刃球 | 84.4% | 762.9 | 57.0s | 过强偏拖局：反弹刃安全消耗能力过强。 |
| B13_MINE | 武装雷盘球 | 81.2% | 733.5 | 54.7s | 过强：雷盘数量、持续时间和触发稳定性偏高。 |
| B09_FROST | 冰矛球 | 72.5% | 520.6 | 57.5s | 偏强但击杀低：靠减速和剩余 HP 赢超时。 |
| B06_CHAIN | 重链锤球 | 65.2% | 439.0 | 57.0s | 可接受偏强：重击存在感好，但需保留明显空窗。 |
| B05_LANCE | 破阵长矛球 | 56.5% | 307.7 | 57.0s | 接近可用：需要更清楚的“矛尖暴击”身份。 |
| B08_FLAME | 炼狱火痕球 | 55.4% | 385.4 | 58.0s | 接近可用：可进一步与毒点/毒线区分。 |
| B02_SWORD | 巨剑球 | 54.3% | 303.6 | 58.2s | 接近可用：视觉强，机制可从普通环绕改为重斩扫弧。 |
| B04_THREAD | 毒线球 | 54.3% | 377.3 | 57.9s | 接近可用：与火痕同属轨迹，需要改成“织网/连线”。 |
| B24_ANCHOR | 双刃锚球 | 50.7% | 260.4 | 57.1s | 接近中心：建议做成横向侧切，保留宽刃优势。 |
| B19_STAR | 轨道星镖球 | 42.4% | 207.9 | 57.6s | 偏弱：普通多环绕不够稳定，需加入脱离/回归飞星。 |
| B10_ARC | 雷弧球 | 39.1% | 218.0 | 58.6s | 偏弱：触发距离和命中收益不足，需加充能/连锁身份。 |
| B16_BOOMERANG | 弯月回旋球 | 35.1% | 210.0 | 58.3s | 偏弱：往返机制没有形成回程威胁。 |
| B18_VENOM | 腐蚀毒点球 | 26.8% | 150.3 | 58.1s | 弱：dotDamage 字段未实际形成状态伤害，需做腐蚀状态。 |
| B23_PULSE | 力场脉冲球 | 26.8% | 146.7 | 58.0s | 弱：近身反击覆盖不足，伤害和击退都不够改变局势。 |
| B20_SHRAPNEL | 散射碎片球 | 26.1% | 143.4 | 58.1s | 弱：墙爆碎片命中不稳定，需增加扇面可读性和单目标上限。 |
| B07_SAW | 巨锯环球 | 23.6% | 104.3 | 56.2s | 弱：贴身研磨收益不足，外圈防守价值低。 |
| B15_DRILL | 动力钻球 | 20.7% | 73.5 | 57.4s | 弱：与长矛雷同但伤害低，需要“持续钻入/升温”。 |
| B22_PRISM | 棱镜切割球 | 10.5% | 68.4 | 58.9s | 严重偏弱：反射存在但基线输出过低。 |
| B14_SHIELD | 大盾刃球 | 10.1% | 78.6 | 58.7s | 严重偏弱：盾形态在代码中接近普通 orbit 点，前方盾弧没有真实价值。 |
| B01_SPIKE | 刺钉球 | 0.0% | 927.8 | 47.0s | 严重异常：墙钉可伤害自身，导致高输出但全败。 |

## 2.1 平衡目标

1v1 总体胜率建议落在 35%-65% 为第一阶段合格区；允许天然克制，但任何小球跨地图/跨出生侧总体胜率超过 70% 都必须进入削弱观察。

低于 30% 的小球不能只靠提高伤害，应优先检查它的触发率、命中窗口、可视 hitbox、机制身份是否真正成立。

超时胜率过高的小球要检查是否“安全消耗但缺少击杀风险”，尤其是弓、飞刀、鱼叉、冰矛、炮等远程。

短局观赏目标：单局常规结束时长建议 25-55s；超过 60s 的局应被视为节奏偏拖。

# 3. Polo 小球参考方向的抽象原则

这里不是复刻 Polo 小球，而是参考它给人的“简单、魔性、爽快、角色差异强、自动攻击看得懂”的触感。公开资料中，Polo 小球类游戏常见描述包括：B站 UP 自制、角色多、不同角色有独特技能和属性、角色周身小球/武器自动旋转攻击、击杀或成长后扩大攻击范围与伤害。这些信息应被抽象成设计原则，而不是照搬角色或资源。

| 参考触感 | 落实到本项目 |
| --- | --- |
| 角色一眼能懂 | 每个小球选择卡第一眼看到武器大轮廓：大剑、长矛、锤链、弓、炮、盾、锯环、鱼叉，不再只看圆形图标。 |
| 攻击自动但有爽点 | 局内无主动技能，但每个自动攻击都有 windup、active、hit、recovery 的小节奏，命中有专属反馈。 |
| 机制差异比数值更重要 | 24 个球不能只是 damage/cooldown 不同；每个都要有独立“机制 DNA”和反制方式。 |
| 短视频可读 | 黑底竞技场上，危险物、预警线、命中闪、血量变化都应 0.2 秒内被观众读懂。 |
| 轻科技但武器写实 | 科技感用于发光、预警、UI 和材质高光；武器本体用金属、木弓、链条、炮管、盾面、钻头等更真实的语言。 |

参考来源说明：本节只使用公开页面对 Polo 小球及同类武器小球玩法的文字描述做抽象，不使用其美术资源、角色设定或可识别素材。

# 4. 全局机制重构框架与 V3 配置字段

## 4.1 V3 机制核心：Weapon Phase + Hitbox/Visual 分离 + Status 系统

Weapon Phase：每个武器可选 windup、active、recovery，解决“攻击瞬间无预警”和“持续攻击每帧像常驻伤害”的问题。

Hitbox/Visual 分离：weapon.visualLength 可以大于 weapon.hitboxLength；glow/trail/afterimage 不参与伤害，让武器能做大但不破坏平衡。

Status 系统：burn、corrosion、slow、brittle、shockSlow、tether 等统一在 ball.statuses 管理，避免把状态逻辑塞进 projectile/hazard 临时对象。

Damage Source 标准化：sourceType 应细化到 swordSweep、lanceTip、flailHead、burnDot、corrosionDot、laserBeam 等，结算页才能解释胜负。

## 4.2 推荐数据结构

{
  id: "B17_LASER",
  role: "高预警直线爆发",
  difficulty: 2,
  balanceTags: ["ranged", "telegraphed", "burst", "counteredByMovement"],
  stats: { hp: 1000, radius: 75, mass: 1.0, maxSpeed: 405, initialSpeed: 340 },
  weapon: {
    type: "telegraphedBeam",
    targetMode: "nearestEnemy",
    phase: { windup: 0.35, active: 0.14, recovery: 2.00, freezeAim: true },
    damage: { amount: 68, interval: 999, sourceType: "laserBeam" },
    hitbox: { shape: "segment", width: 7, clipToArena: true },
    visual: { warningLine: true, beamCoreWidth: 0.22, beamGlowWidth: 0.50 },
    ui: { threatTag: "强预警", counterText: "碰撞偏移或躲开预警线" },
    sfx: { windup: "SFX_LASER_CHARGE", hit: "SFX_B17_FOCUSED_LASER_HIT" }
  }
}

## 4.3 新增/扩展 weapon type 建议

| 新类型 | 服务对象 | 核心能力 | Codex 实现重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| wallSpikeTrap | B01 | 墙碰生成朝场内伸出的机关钉，owner 免疫。 | hazard normalAngle、armProgress、ownerImmunity。 |
| meleeSweep | B02 | 重剑扫弧，有 windup/active/recovery。 | phase 计时、activeArc、bladeHitbox。 |
| momentumLance | B05 | 速度达标时矛尖暴击，杆身低伤。 | tip/shaft 多 hitbox、speedScale。 |
| chainFlail | B06 | 锤头有惯性摆动，链条低伤。 | flailAngle 状态、chainSegments 渲染。 |
| grindRing | B07 | 持续接触累积研磨并触发撕裂。 | contactAccumulator、tearDamage。 |
| threadWeb | B04 | 锚点连线形成毒丝。 | anchors、curved line hazard。 |
| telegraphedProjectile | B03/B11 | 投射前预警/风up，方向冻结。 | pendingAttacks、aimDir。 |
| ricochetBlade | B12 | 反弹前低伤、反弹后高伤。 | projectile phase damage。 |
| tetherHarpoon | B21 | 鱼叉命中后短牵制线。 | lineDamage 生效、tether status。 |
| shieldReflector | B14 | 前方盾弧反射与盾缘切割。 | arc hitbox、projectile-arc intersection。 |
| prismReflector | B22 | 旋转棱镜片反射并折光。 | reflect event -> refractedRay。 |
| proximityPulse | B23 | 反贴脸范围推开。 | windup pulse、approach impulse。 |

# 5. UI 全链路优化方案

## 5.1 信息架构

| 界面 | 当前问题 | 新 UI 规格 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 入口功能明确但缺少产品卖点。 | 增加“自动武器弹球”“24 种机制”“可复盘 Seed”“1v1 平衡测试中”的短标签；底部放图鉴、自由对战、历史战绩。 |
| 选择/Setup | 只选球和模式，无法理解机制差异。 | 球卡改为：大武器预览、角色定位、攻击类型标签、五维雷达/条形、克制提示、操作难度、胜率状态（调试开关）。 |
| 放置/Place | 放置与初速度设置较工具化。 | 加入出生点合法区域、初速度箭头、预计第一碰墙点虚线、队伍颜色边框；避免 UI 遮挡竞技场。 |
| 战斗/Battle | HUD 只有时间、暂停、倍速，解释力不足。 | 上方小型双方状态栏：头像、HP 百分比、当前状态图标、最近伤害来源；场内只保留必要血条和预警，避免拥挤。 |
| 图鉴/Showcase | 可展示，但缺少“为什么不同”。 | 每张卡加机制 DNA、反制方式、当前建议数值、专属命中特效描述和音效事件；支持筛选：远程/近战/陷阱/反射/控场。 |
| 结算/Result | 仅显示基础数据。 | 增加伤害构成条、命中率、击杀来源、关键事件时间线、Seed 复制、再战同配置、平衡调试说明。 |

## 5.2 小球详情卡模板

| 区域 | 内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 顶部视觉 | 主体 PNG + 动态武器预览 + 背景网格。 | B05 显示长矛冲刺线；B14 显示大半月盾；B17 显示预警线。 |
| 身份标签 | 最多 3 个：攻击方式、战斗距离、反制关键词。 | “高速暴击 / 近战 / 怕减速”。 |
| 五维数值 | 输出、命中稳定、控制、生存、反制难度。 | 只展示相对条，不显示复杂公式。 |
| 机制说明 | 一句话说明核心玩法。 | “矛尖在高速时造成暴击，杆身只造成擦伤。” |
| 克制/被克制 | 自然克制关系，不做硬伤害加成。 | 长矛克制慢速远程；怕盾、脉冲、锯环。 |
| Codex 调试信息 | 开发模式显示 weapon.type、核心参数、当前测试胜率。 | telegraphedBeam / warning=0.35 / target 50%-65%。 |

## 5.3 战斗中 UI/反馈规范

血量数字：保留球心百分比，但当武器/特效遮挡时，数字要有黑描边；低于 30% 时外圈红色脉冲，不额外占屏。

状态图标：slow、burn、corrosion、brittle、tether、shock 以小图标环绕血条上方显示，最长 2 个，超过合并为“状态 xN”。

攻击预警：激光、炮、弓、脉冲、地雷武装必须有 warning/armProgress；预警视觉不造成伤害，颜色偏红/黄。

命中数字：普通伤害小白字，暴击/高额伤害大一号；DOT 不满屏跳字，改为状态图标闪动 + 小数字限流。

屏幕震动：只给重锤、炮爆、淘汰、强脉冲；单次 0.03-0.08s，不能影响玩家阅读。

结算解释：主伤害来源不再只显示 projectile/ring，要显示“激光束”“反弹刃”“腐蚀 DOT”“矛尖暴击”等。

# 6. 视觉、攻击特效与音效统一规范

| 类别 | 视觉语言 | 命中特效 | 音效方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 斩击 | 白色刃口 + 主色残影 + 深色描边。 | 斜向切痕、三角碎片。 | 金属切入、短风声。 |
| 穿刺 | 尖端亮、速度线、细长武器。 | 星芒、沿方向的冲击线。 | whoosh + hard crack。 |
| 钝击 | 大体积锤头、灰尘、方块碎片。 | 冲击云、轻屏震。 | 低频 thud/klong。 |
| 爆炸 | 中心白橙、外圈圆环、灰烟。 | 范围环、碎片、短震。 | 短爆裂，低频但不浑浊。 |
| 火/毒 | 半透明危险区域 + 生命衰减动画。 | 小火舌/气泡/腐蚀闪。 | 灼烧/腐蚀声，强限流。 |
| 冰/电 | 冰晶透明高光 / 粗折线电弧。 | 冰裂 / 电叉。 | tling-crack / zzzap。 |
| 反射/盾 | 半透明盾面、水晶折光。 | 盾面扩散纹、折光残影。 | wong/kling + reflect snap。 |
| 脉冲 | 同心圆向外扩散，线宽清楚。 | 方向速度线、被推波纹。 | VOOM-pak。 |

注意：所有外发光、残影、震动、UI 预警都不参与伤害判定。Codex 必须把 visualScale 与 hitboxScale 分开。

# 7. 24 款小球逐一重做规格

以下每个小球均按“一页级别”输出：定位、当前问题、机制重做、攻击流程、建议数值、特效/UI、Codex 实现和测试重点。数值是第一轮建议，不是最终定稿；Codex 完成后必须跑自动化测试回填。

## 7.1 B01_SPIKE｜刺钉球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 边界陷阱 / 控场 / 反追击 |
| 当前状态 | 当前 0% 胜率，必须先修机制 |
| 当前问题诊断 | configs_v2.js 中 ownerCanTrigger=true，且墙钉 teamId=NEUTRAL；canHazardHit 对 NEUTRAL 返回 ownerCanTrigger 或非 owner，因此刺钉会反复伤害自己。当前它造成大量伤害但几乎全败。 |
| 机制重做方案 | 重做为“墙面机关钉”：只有撞墙时在墙边生成向场内伸出的实体钉刺。钉刺有 0.18s 弹出/武装动画，owner 永久免疫或至少免疫全生命周期；敌人触碰钉尖造成中高伤害与轻击退。 |
| 攻击流程 / 判定 | 触发：owner 碰墙且 cooldown 到期 -> 生成 spike hazard；判定：圆形近似或三角核心区域，外发光不伤害；命中：每个钉刺对每个目标 hitInterval=0.65；消失：寿命结束向墙内缩回。 |
| 建议初始数值 | hp=1000, radius=81, mass=1.05; wallSpike damage=68, cooldown=0.95, armTime=0.18, lifeTime=8.0, maxCount=5, hitInterval=0.65, knockback=22, ownerImmunity=true。 |
| 攻击特效 / UI | 墙边绿色金属底座 + 长三角钉，弹出时有机械卡扣，命中钉尖白闪并喷 3-5 个绿金属碎片。UI 上标记“边界陷阱”，战斗中钉刺未武装为暗绿，武装后外圈亮。 |
| Codex 实现备注 | 新增 weapon.type=wallSpikeTrap；修正 canHazardHit 的 ownerImmunity 逻辑；不要再使用 ownerCanTrigger=true 表达刺钉；在 snapshot.hazards 增加 armProgress、normalAngle、dangerLevel。 |
| 1v1 测试重点 | 重点测三角形地图是否过强；owner 任何情况下不应被自己墙钉伤害；目标胜率区间 35%-60%。 |

## 7.2 B02_SWORD｜巨剑球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 重斩近战 / 扫弧 / 中速压制 |
| 当前状态 | 当前 54.3%，可作为中线模板 |
| 当前问题诊断 | 现在是普通 rotatingPart，与链锤、星镖、棱镜同类。视觉是大剑，但机制只是绕圈接触，身份不够鲜明。 |
| 机制重做方案 | 改为“重剑扫弧”：大剑绕球做慢速重斩，分 windup/active/recovery。active 的 90 度扫弧内伤害最高，剑柄不伤害。通过可读的白蓝斩痕和短空窗形成反制。 |
| 攻击流程 / 判定 | 每 0.9s 进入一次重斩周期；windup 0.18s 剑身后拉发光；active 0.22s 扫过前方/侧方；recovery 0.50s 仅显示残影不造成伤害。 |
| 建议初始数值 | damage=54 activeHit, grazeDamage=18, activeArc=92deg, bladeHitboxLength=2.15R, cooldownCycle=0.90, perTargetHitInterval=0.48, impulse=28。 |
| 攻击特效 / UI | 半写实金属长剑：厚刃、护手、深蓝描边。命中出现 1.2R 斜向斩痕；选择卡显示“扫弧 / 高爆发 / 有空窗”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 meleeSweep 或在 rotatingPart 上扩展 phase、activeArc、bladeHitboxLength、handleSafeZone、trailArc。renderer 根据 phase 画 windup 高光和 active 残影。 |
| 1v1 测试重点 | 验证不出现每帧多段命中；对盾/脉冲应被反制；目标胜率 45%-60%。 |

## 7.3 B03_ARCHER｜长弓球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 精确远程 / 单点穿射 / 怕近身 |
| 当前状态 | 当前 90.6%，必须削弱稳定性 |
| 当前问题诊断 | cooldown=0.75、弹速 650、maxCount=6，远程安全输出过密；1v1 中大多数近战接近前已被消耗。 |
| 机制重做方案 | 保留“长弓真实远程”身份，但加入拉弓预警和弹药上限。箭矢发射前 0.16s 显示细瞄准线，方向锁定，不继续追踪；近身 120 范围内命中率下降或进入短撤弓。 |
| 攻击流程 / 判定 | target acquire -> aimPose 0.16s -> spawn arrow using frozen direction -> arrow can be reflected/destroyed; hit only once; wall destroy。 |
| 建议初始数值 | damage=38, cooldown=1.18, projectileSpeed=600, maxCount=3, lifeTime=2.1, radius=8-9, aimTime=0.16, closeRangePenalty=120, closeCooldownMultiplier=1.25。 |
| 攻击特效 / UI | 大弓挂在球侧，拉弦时弓臂亮；箭尾有短青白残影。UI 标签“远程精准 / 低近战容错”；战斗中瞄准线用半透明细线。 |
| Codex 实现备注 | 新增 aimTime、freezeAimAtFire、maxAlive、closeRangePenalty；pendingAttacks 队列记录 fireAt 与 aimDir。 |
| 1v1 测试重点 | 对所有近战的平均胜率应降到 50%-65%；不允许继续 90%+。 |

## 7.4 B04_THREAD｜毒线球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 织网控场 / 路径切割 / 追击惩罚 |
| 当前状态 | 当前 54.3%，机制需差异化 |
| 当前问题诊断 | 与火痕同属 trail line，雷同风险高；当前主要是移动后留下直线危险物。 |
| 机制重做方案 | 改为“毒线织网”：球每隔一定移动距离放下毒线锚点，相邻锚点之间生成弯曲毒丝。敌人穿过线段时受切割伤害与轻微减速，线不会像火痕那样覆盖面积，而是形成细长封锁路径。 |
| 攻击流程 / 判定 | spawn anchor -> connect to previous anchor if distance within 260 -> create threadLine hazard; line has owner grace and per-target interval；超过 maxAnchors 移除最旧。 |
| 建议初始数值 | anchorDistance=95, maxAnchors=6, maxLines=7, lineDamage=18, hitInterval=0.38, lifeTime=6.5, slowRatio=0.92, slowDuration=0.55, ownerGrace=0.6。 |
| 攻击特效 / UI | 厚度 0.22R 的绿色毒藤/软鞭，端点有小钩刺，命中时白光沿线传播。UI 卡显示“织线数量”和“穿线减速”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 hazard kind=threadLine，支持 from/to/controlPoint 曲线渲染；碰撞可继续用 segment distance，但渲染用 thick bezier。 |
| 1v1 测试重点 | 与火痕区分：火痕是宽区域，毒线是窄路径；对高速球有效，对远程球一般。 |

## 7.5 B05_LANCE｜破阵长矛球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 速度穿刺 / 矛尖暴击 / 反远程冲锋 |
| 当前状态 | 当前 56.5%，需加强身份 |
| 当前问题诊断 | 当前 fixedPart 与钻头过于相似，都是速度方向前置部件。 |
| 机制重做方案 | 改为“动量骑枪”：只有矛尖区命中且 owner 速度高于阈值时才触发高额贯刺；杆身命中为低伤擦碰。它是高速路线读秒武器，不是持续贴脸武器。 |
| 攻击流程 / 判定 | 持续随速度方向；tipHitbox 与 shaftHitbox 分离；speedRatio>=0.72 时 tipCritical；命中后给双方冲量并进入 target interval。 |
| 建议初始数值 | tipDamage=76, shaftDamage=20, minCriticalSpeedRatio=0.72, tipRadius=0.42R, shaftWidth=0.18R, length=3.0R, hitInterval=0.55, impulse=42。 |
| 攻击特效 / UI | 超长金属骑枪，矛尖大且白亮；高速时矛尖后方有 2 条速度线。UI 标签“高速暴击”，战斗中速度达标时矛尖发光。 |
| Codex 实现备注 | fixedPart 扩展 tip/shaft 多 hitbox；damageFormula 支持 speedScale；renderer 画 speedReadyGlow。 |
| 1v1 测试重点 | 低速贴脸不应碾压；高速反弹后命中要爽；目标胜率 45%-62%。 |

## 7.6 B06_CHAIN｜重链锤球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 重击摆锤 / 低频高冲量 / 慢速威慑 |
| 当前状态 | 当前 65.2%，保留偏强但加空窗 |
| 当前问题诊断 | 现在是 rotatingPart，大锤头和剑/星镖同类，只是半径和伤害不同。 |
| 机制重做方案 | 重做为“惯性链锤”：锤头角度有延迟与惯性，不完全绑定匀速旋转。锤头命中高伤高击退，链条本身低伤。 |
| 攻击流程 / 判定 | 维护 flailAngle/flailAngularVelocity；球转向或撞墙时锤头滞后形成摆动；headHitbox 与 chainSegmentHitbox 分离。 |
| 建议初始数值 | headDamage=82, chainDamage=12, headRadius=0.65R, chainSegments=6, orbitLength=2.75R, hitInterval=0.72, impulse=58, maxSpeed=360。 |
| 攻击特效 / UI | 红黑重甲球 + 6 节链 + 大铁锤。命中时灰白冲击云、屏幕轻震 0.05s。UI 标签“重击 / 慢速 / 高击退”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 chainFlail type；snapshot.weapons 需要包含 chainSegments；partHits 根据 part.kind 区分 damage。 |
| 1v1 测试重点 | 检查锤头不要穿过球造成不可读命中；过强时先延长 hitInterval 而不是降视觉尺寸。 |

## 7.7 B07_SAW｜巨锯环球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 近身防守 / 持续研磨 / 抗贴脸 |
| 当前状态 | 当前 23.6%，需要明显增强 |
| 当前问题诊断 | ring 的 damage=13, hitInterval=0.16，但实战接触时间短，收益远低于远程和大武器。 |
| 机制重做方案 | 改为“接触研磨”防守球：敌人持续贴近锯环时获得 grindStack，短接触低伤，连续贴身会触发撕裂伤害。可少量削弱小投射物，形成反近战/反轻弹。 |
| 攻击流程 / 判定 | ring contact -> damage tick -> if same target accumulated contactTime >=0.75 trigger tearDamage and reset; projectile entering ring can be destroyed if projectile.radius <= threshold。 |
| 建议初始数值 | tickDamage=9, tickInterval=0.14, tearDamage=34, tearTime=0.75, ringRadius=1.72R, projectileShredRadius=1.65R, maxSpeed=390。 |
| 攻击特效 / UI | 银白大齿环，18-24 个齿冠，接触处沿切线喷火花。UI 标签“近身反制 / 持续伤害”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 contactAccumulator keyed by source-target；ring 需要 projectileCollisionRule=shredSmall。renderer 给锯环独立旋转角。 |
| 1v1 测试重点 | 对钻/剑/锚应显著改善；对弓/激光仍弱，形成克制差异。 |

## 7.8 B08_FLAME｜炼狱火痕球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 宽轨迹灼烧 / 路径封锁 / 追击惩罚 |
| 当前状态 | 当前 55.4%，可保留 |
| 当前问题诊断 | 当前火痕与毒线/毒点雷同，需要强化“宽火带”和灼烧状态。 |
| 机制重做方案 | 保持移动留下火痕，但每段火带是宽区域，生成后短暂变强，随后衰减。踩中者获得短灼烧 DOT；owner 全程免疫。 |
| 攻击流程 / 判定 | travelDistance 达标 -> create flameSegment with width and decayCurve；hit applies immediate tick and burn status；status 独立于 hazard 生命周期。 |
| 建议初始数值 | segmentDamage=10, tickInterval=0.28, burnDamage=4 per 0.5s for 1.5s, spawnDistance=62, lifeTime=3.8, maxCount=9, ownerImmunity=true。 |
| 攻击特效 / UI | 红橙圆角火带，热浪边缘，消失时碎成小火星。UI 标签“宽火带 / 灼烧”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 statuses.burn；hazard 增加 visualWidth、decayCurve、ownerImmunity。renderer 用 thick rounded polyline。 |
| 1v1 测试重点 | 火痕不应像毒线一样细；对慢速重型较强，对远程较弱。 |

## 7.9 B09_FROST｜冰矛球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 减速控制 / 易碎标记 / 组合击杀 |
| 当前状态 | 当前 72.5%，超时偏强 |
| 当前问题诊断 | 当前冰矛低伤但减速稳定，容易靠剩余 HP 获胜；机制与弓箭都是直线弹。 |
| 机制重做方案 | 改为“霜矛 + 易碎”：冰矛直接伤害降低，命中附加 slow 和 brittle。brittle 使目标下一次受到物理/近战命中时额外碎裂伤害，然后移除。 |
| 攻击流程 / 判定 | shoot frostSpear -> on hit apply slow + brittleStatus；if later sourceType in melee/body/impact then add shatterDamage and clear。 |
| 建议初始数值 | directDamage=18, cooldown=1.22, projectileSpeed=570, slowRatio=0.80, slowDuration=1.25, brittleDuration=2.2, shatterDamage=34, maxCount=3。 |
| 攻击特效 / UI | 冰矛透明蓝，命中后目标有霜环和裂纹；碎裂时 5-8 个冰晶爆开。UI 标签“减速 / 易碎连击”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 status brittle；damage() 中检测状态触发额外 damage event，但避免递归。 |
| 1v1 测试重点 | 单独靠冰矛不应高胜率；与近战同队时 2v2 可作为组合点，1v1 应回到 45%-60%。 |

## 7.10 B10_ARC｜雷弧球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 充能短击 / 近中距离连锁 / 防贴脸 |
| 当前状态 | 当前 39.1%，需增强节奏 |
| 当前问题诊断 | conditional 范围短、伤害普通，表现像弱版激光且缺少蓄电感。 |
| 机制重做方案 | 改为“蓄电雷弧”：移动和撞墙积累 charge，敌人在 range 内时释放折线电弧。满电时可额外跳一次到最近目标或在 1v1 中造成短暂速度干扰。 |
| 攻击流程 / 判定 | charge += movement + wallHitBonus；if charge>=threshold and target in range -> zap；charge 越高，VFX 越亮，但伤害上限固定。 |
| 建议初始数值 | baseDamage=34, fullChargeDamage=44, range=230, cooldown=0.95, chargeThreshold=1.0, wallCharge=0.35, slowRatio=0.90, slowDuration=0.45。 |
| 攻击特效 / UI | 黄白折线电弧，球体外圈充电闪烁。UI 上有小型电量环，但不是玩家能量条，只是武器状态提示。 |
| Codex 实现备注 | 新增 weaponState.charge；arc beam kind=zigzag；status shockSlow。 |
| 1v1 测试重点 | 对贴脸球应更强；不要超过弓/激光的远程统治力。 |

## 7.11 B11_CANNON｜迷你炮球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 重炮爆破 / 低频范围 / 高后坐 |
| 当前状态 | 当前 88.0%，必须降频与降稳定性 |
| 当前问题诊断 | 高单发、高爆炸、墙爆、maxCount=3 组合过强，且发射几乎无预警。 |
| 机制重做方案 | 保留大炮爽感，但改为低频重炮：发射前炮口预热，炮弹速度略慢，爆炸有中心/边缘衰减。后坐更明显，让它需要承担位置代价。 |
| 攻击流程 / 判定 | windup 0.22s -> fire shell -> wall or enemy explode；splashDamage 使用 falloff；同一爆炸每目标只受一次。 |
| 建议初始数值 | directDamage=46, splashCenter=42, splashEdge=18, explosionRadius=65, cooldown=1.85, projectileSpeed=470, maxCount=2, recoil=34, windup=0.22。 |
| 攻击特效 / UI | 短粗炮管、橙色炮口火、爆炸圆环和灰烟碎片。UI 标签“范围爆破 / 慢冷却”。 |
| Codex 实现备注 | projectile.explosion 添加 falloffCurve；pendingAttacks 加 cannonWindup；renderer 对 explosion effects 加 radius。 |
| 1v1 测试重点 | 胜率需从 88% 降至 50%-65%；超时胜率降低。 |

## 7.12 B12_RICOCHET｜弹射刃球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 墙面技巧 / 反弹增伤 / 间接打击 |
| 当前状态 | 当前 84.4%，必须降低直射稳定性 |
| 当前问题诊断 | 现在直射和反弹都可靠，cooldown 短且 maxCount 高，导致安全消耗过强。 |
| 机制重做方案 | 改成“银行刀片”：未反弹前伤害低，第一次墙面反弹后刀刃亮起并获得主要伤害。这样迫使它依赖墙线，而不是普通远程。 |
| 攻击流程 / 判定 | spawn blade with bounced=false；direct hit uses lowDamage；on wall bounce -> bounced=true, damage=highDamage, trail brighter；maxBounce=2。 |
| 建议初始数值 | directDamage=14, bouncedDamage=42, cooldown=1.12, projectileSpeed=560, maxCount=2, bounceCount=2, lifeTime=2.8。 |
| 攻击特效 / UI | 银紫菱形飞刀，反弹点出现紫色折角闪光，反弹后刀刃变白紫。UI 标签“反弹后高伤”。 |
| Codex 实现备注 | projectile 增加 damageStages、bouncedFlag、onBounceVfx；hit event 记录 bounced=true 用于结算。 |
| 1v1 测试重点 | 空旷直射不应太强；三角形/五边形可略强，但总体不超 65%。 |

## 7.13 B13_MINE｜武装雷盘球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 延迟陷阱 / 区域威慑 / 反路线 |
| 当前状态 | 当前 81.2%，需要降上限 |
| 当前问题诊断 | 地雷数量、半径、持续时间和布设频率偏高，1v1 中形成过强地图控制。 |
| 机制重做方案 | 保留雷盘，但减少数量并加入清晰武装过程和伤害衰减。雷盘是战术控场而不是全图铺雷。 |
| 攻击流程 / 判定 | moveDistance or cooldown -> drop mine -> arm ring closes over 0.75s -> enemy triggers -> falloff explosion -> mine removed。 |
| 建议初始数值 | centerDamage=62, edgeDamage=22, radius=62, cooldown=1.55, moveDistance=190, armTime=0.75, lifeTime=6.0, maxCount=4, ownerImmunity=true。 |
| 攻击特效 / UI | 黑黄圆盘，未武装暗，武装时圆环闭合，触发时黄色冲击环。UI 标签“延迟陷阱 / 中心高伤”。 |
| Codex 实现备注 | mine damage 从 fixed 改为 radial falloff；snapshot.hazards 加 armProgress；音效多目标同帧只播一次。 |
| 1v1 测试重点 | 避免 1v1 场地被完全封死；胜率回落至 45%-63%。 |

## 7.14 B14_SHIELD｜大盾刃球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 正面防御 / 反射 / 盾缘切割 |
| 当前状态 | 当前 10.1%，严重偏弱 |
| 当前问题诊断 | reflector 在 weaponParts 中没有专门处理 B14 的前方盾弧，实际更像一个绕点，不能承担盾牌身份。 |
| 机制重做方案 | 改成“前方半月盾”：盾总是朝速度方向或最近威胁方向，覆盖前方 160 度。盾面反射投射物，盾缘接触敌人低伤，近身时可触发小盾冲。 |
| 攻击流程 / 判定 | compute shieldFacing；projectile 与盾弧相交且来自前方 -> reflect；enemy touching shieldEdge -> edgeDamage；enemy very close front -> bashPulse cooldown。 |
| 建议初始数值 | edgeDamage=18, edgeInterval=0.42, reflectDamageRatio=0.95, shieldAngle=160deg, shieldRadius=1.75R, bashDamage=24, bashCooldown=1.1, bashImpulse=35。 |
| 攻击特效 / UI | 大半透明蓝白盾，盾面六边形纹理；反射时冲击点扩散。UI 标签“反射 / 正面防御”。 |
| Codex 实现备注 | weaponParts 为 shieldReflector 特殊返回 arc hitbox；实现 arcProjectileIntersect；renderer 绘制扇形而非 orbit 点。 |
| 1v1 测试重点 | 对弓/炮/飞刀胜率明显改善，对火痕/毒线不应过强。 |

## 7.15 B15_DRILL｜动力钻球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 贴脸持续 / 钻入升温 / 破重甲 |
| 当前状态 | 当前 20.7%，且与长矛雷同 |
| 当前问题诊断 | fixedPart 高频低伤，实战命中少且单次收益不足；和长矛都是前方线性武器。 |
| 机制重做方案 | 改为“锁点钻入”：钻尖接触目标后进入 drillContact 状态，连续接触时间越长 tickDamage 越高；失去接触则快速衰减。 |
| 攻击流程 / 判定 | tip contact -> contactTimer[target]+=dt；每 tickInterval 造成 rampDamage；接触超过 0.7s 触发一次 metalSpark burst；双方被轻推开避免永久重叠。 |
| 建议初始数值 | baseTick=8, maxTick=22, rampTime=0.75, tickInterval=0.14, tipLength=1.75R, visualLength=2.15R, impulse=16, maxSpeed=425。 |
| 攻击特效 / UI | 机械长钻头，螺旋纹路高速滚动；命中时细碎火花沿钻头喷出。UI 标签“贴脸升温”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 contactRamp 状态表；fixedPart 支持 tipOnly 和 rampDamage；renderer 根据 ramp 画热度。 |
| 1v1 测试重点 | 对盾/锯环要有博弈，不应无脑穿透；目标胜率提升到 35%-55%。 |

## 7.16 B16_BOOMERANG｜弯月回旋球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 去回双段 / 回程威胁 / 中距离压迫 |
| 当前状态 | 当前 35.1%，需要让回程有价值 |
| 当前问题诊断 | boomerang 虽然往返，但命中率和威胁不足，回程没有明显差异。 |
| 机制重做方案 | 强化“回程更危险”：去程中伤，回程高伤且有轻微自动弧线修正。最多 1-2 枚，避免弹幕化。 |
| 攻击流程 / 判定 | outbound projectile -> maxDistance or wall proximity -> returning；returning phase can hit again, damage higher；owner 接住或 lifeTime 结束消失。 |
| 建议初始数值 | outDamage=24, returnDamage=38, cooldown=1.28, maxCount=1, projectileSpeed=520, returnSpeed=650, curveAssist=0.14, maxDistance=330。 |
| 攻击特效 / UI | 大弯月刃，去程绿色尾迹，回程黄绿色尾迹；目标卡上显示“回程高伤”。 |
| Codex 实现备注 | boomerang projectile 增加 phaseDamage、curveAssist、canHitOutboundAndReturn；hit key 包含 projectileId+phase。 |
| 1v1 测试重点 | 不要因同一镖双段同帧秒杀；对直线远程有绕后威胁。 |

## 7.17 B17_LASER｜聚焦激光球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 高预警直线爆发 / 精准但可躲 |
| 当前状态 | 当前 100%，第一优先级削弱 |
| 当前问题诊断 | warningTime 配置存在但 simulation_v2.laser 立即造成伤害，方向即时瞄准最近敌人，导致无反制空间。 |
| 机制重做方案 | 改为“锁向预警激光”：先画预警线，0.35s 后沿冻结方向发射。发射时不再重新追踪目标；如果目标被碰撞带离射线，则激光落空。 |
| 攻击流程 / 判定 | acquire target -> freeze aimDir -> push pendingLaser {fireAt} -> draw warning beam no damage -> at fireAt create damaging beam for 0.14s -> cooldown。 |
| 建议初始数值 | damage=68, cooldown=2.35, warningTime=0.35, beamDuration=0.14, width=7, minRange=0, maxCount=1, overheatAfterHit=false。 |
| 攻击特效 / UI | 红/青预警细线，正式激光白芯青边，命中墙截断亮点。UI 标签“强预警 / 高爆发”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 pendingBeams 数组；laser() 不直接 damage；updatePendingAttacks() 在 step 中处理；renderer 区分 warningBeam 和 damageBeam。 |
| 1v1 测试重点 | 胜率必须从 100% 降到 45%-65%；至少 30% 激光应在自动物理中落空或擦边。 |

## 7.18 B18_VENOM｜腐蚀毒点球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 腐蚀状态 / 离散毒池 / 续航消耗 |
| 当前状态 | 当前 26.8%，需要实现状态 DOT |
| 当前问题诊断 | configs_v2.js 有 dotDamage、dotDuration，但 dropTrail 只把 damage 写进 hazard，未实现真正持续腐蚀状态。 |
| 机制重做方案 | 毒点不再是弱小一次性点，而是“腐蚀液斑”：敌人踩中会受到初始伤害，并获得最多 2 层 corrosion DOT 和轻微 maxSpeedRatio 降低。 |
| 攻击流程 / 判定 | drop venomBlob -> enemy triggers -> immediateDamage + applyCorrosion(stack)；毒点触发后缩小但不一定立即消失，可改成半径衰减。 |
| 建议初始数值 | triggerDamage=14, dotDamage=6 per 0.5s, dotDuration=3.0, maxStacks=2, speedRatio=0.94, blobRadius=1.05R, spawnDistance=82, maxCount=7, lifeTime=6。 |
| 攻击特效 / UI | 不规则绿液斑和气泡，中毒目标周围漂浮淡绿小泡。UI 标签“腐蚀叠层”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 status corrosion with stack/tickTimer；hazard visual 支持 irregularBlob；result 统计 poisonDamage。 |
| 1v1 测试重点 | 防止 DOT 堆叠过强；对慢速球强，对高速远程弱。 |

## 7.19 B19_STAR｜轨道星镖球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 多星环绕 / 脱离飞星 / 华丽中距 |
| 当前状态 | 当前 42.4%，需增强主动威胁 |
| 当前问题诊断 | multiOrbit 与剑/锤/棱镜同为环绕接触，三枚星镖命中收益不稳定。 |
| 机制重做方案 | 增加“飞星脱离”：三枚星镖平时环绕；如果 1.6s 内未命中或敌人在中距，消耗一枚星镖沿切线飞出，命中/超时后回归轨道。 |
| 攻击流程 / 判定 | orbitStars state count=3；launch star projectile with return; orbitDamage lower, launchedDamage higher；return 后恢复星数。 |
| 建议初始数值 | orbitDamage=22, orbitInterval=0.34, launchDamage=34, launchCooldown=1.6, starProjectileSpeed=560, returnTime=0.8, orbitRadius=2.0R。 |
| 攻击特效 / UI | 紫白三枚大星镖，脱离时拖出星尘，回归轨道有小闪。UI 标签“3 星 / 可脱离”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 orbitAmmo 与 launchedOrbitProjectile；showcase 卡显示当前星数。 |
| 1v1 测试重点 | 提升中远距离表现但不要超过弓；环绕状态仍可被近战克制。 |

## 7.20 B20_SHRAPNEL｜散射碎片球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 撞墙散射 / 扇形覆盖 / 角度爆发 |
| 当前状态 | 当前 26.1%，需要更稳定但有限制 |
| 当前问题诊断 | wallBurst 触发后碎片小、生命短、命中低；伤害低到无法改变战局。 |
| 机制重做方案 | 改为“墙面破片扇”：撞墙点向场内发射 7 枚明显碎片，中心 1 枚伤害较高；每次 burst 对同一目标最多结算 2 枚，避免近距离秒杀。 |
| 攻击流程 / 判定 | onWallHit -> create burstId -> spawn shards with index and damage；damage() 前检查 perBurstTargetHitCount<=2。 |
| 建议初始数值 | centerShardDamage=28, sideShardDamage=17, count=7, spreadAngle=82deg, cooldown=0.72, projectileSpeed=590, lifeTime=1.15, maxAlive=14, perTargetCap=2。 |
| 攻击特效 / UI | 墙碰橙色爆闪，扇面边界有淡橙光线，碎片是大三角片而不是点。UI 标签“撞墙散射”。 |
| Codex 实现备注 | wallBurst projectile 添加 burstId、index、perTargetCap；renderer 画 shardTrail 和 wallFlash。 |
| 1v1 测试重点 | 三角形可能更强，需按地图看胜率；总体目标 40%-58%。 |

## 7.21 B21_HARPOON｜鱼叉钩索球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 钩索控制 / 短暂牵制 / 二段线 |
| 当前状态 | 当前 85.5%，需削弱线收益 |
| 当前问题诊断 | lineDamage 字段未被使用，addLine 使用 p.damage*0.68；钩索线段在超时局稳定贡献过多。 |
| 机制重做方案 | 鱼叉改为控制型而非高伤型：直击低中伤，生成 0.8s 钢索，钢索主要减速/轻拉，线伤害很低。命中后短暂把双方速度向绳线方向调整。 |
| 攻击流程 / 判定 | shoot harpoon -> hit target -> apply hookDamage + tether status + line hazard；line hazard tick lowDamage and slow；tether expires/breaks by distance。 |
| 建议初始数值 | hookDamage=26, lineDamage=7, lineInterval=0.35, tetherLife=0.8, cooldown=2.0, projectileSpeed=650, breakDistance=520, pullImpulse=18, maxCount=1。 |
| 攻击特效 / UI | 鱼叉带钢索飞出，命中后钢索绷直震动。UI 标签“牵制 / 低伤线”。 |
| Codex 实现备注 | addLine 必须使用 w.lineDamage；harpoon projectile 保留 reference to weapon config；新增 tether status。 |
| 1v1 测试重点 | timeoutWinRate 必须下降；与火痕/地雷组合可强，但单挑不应 80%+。 |

## 7.22 B22_PRISM｜棱镜切割球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 折光反射 / 反投射 / 技巧切割 |
| 当前状态 | 当前 10.5%，严重偏弱 |
| 当前问题诊断 | 当前 reflector 既不像大盾，也不像棱镜；基线伤害低，反射收益少。 |
| 机制重做方案 | 棱镜与盾分离：棱镜是旋转水晶片，反射投射物时不只是改 owner，还生成一条短折光切线；若无投射物可反，仍靠棱镜片接触低中伤。 |
| 攻击流程 / 判定 | orbit prism blade -> contact enemy damage；on reflect projectile -> projectile recolor + reflectDamageRatio=1.0 + spawn refractedRay damage low, duration short。 |
| 建议初始数值 | bladeDamage=20, hitInterval=0.36, orbitRadius=1.65R, bladeLength=1.7R, reflectDamageRatio=1.0, refractDamage=24, refractCooldown=0.55。 |
| 攻击特效 / UI | 透明六边形水晶片，反射时白紫高亮并发出折光残影。UI 标签“反投射 / 折光”。 |
| Codex 实现备注 | 新增 prismReflector type 或 reflector.style=prism；反射事件生成 effect/refractedRay；不要与 shield 共用同一几何。 |
| 1v1 测试重点 | 对弓/飞刀/炮强，对近战一般；总体胜率提升到 35%-55%。 |

## 7.23 B23_PULSE｜力场脉冲球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 近身反击 / 推开 / 节奏重置 |
| 当前状态 | 当前 26.8%，需要提升功能价值 |
| 当前问题诊断 | pulse 触发范围、伤害和冲量不足，无法阻止强近战贴脸，也无法追击远程。 |
| 机制重做方案 | 改为“反贴脸力场”：敌人进入触发范围后，先有 0.10s 收缩提示，然后向外推开。伤害中低，但击退和打断路线明显。 |
| 攻击流程 / 判定 | enemy within triggerRange -> if cooldown ready start pulseWindup -> at fireAt apply damage + radial impulse; if enemy moving toward owner, impulse bonus。 |
| 建议初始数值 | damage=26, cooldown=0.90, triggerRange=1.45R, pulseRadius=2.55R, impulse=48, approachImpulseBonus=18, windup=0.10, maxCount=1。 |
| 攻击特效 / UI | 蓝紫大脉冲环从球边扩张，目标被推方向有速度线。UI 标签“近身推开”。 |
| Codex 实现备注 | pendingPulse 支持 windup；damage 计算附加 approach bonus；renderer 显示 expandingRing。 |
| 1v1 测试重点 | 对剑/钻/锯应明显改善；对弓/激光仍弱。 |

## 7.24 B24_ANCHOR｜双刃锚球

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 定位 | 侧向宽切 / 横向封锁 / 路线碰撞 |
| 当前状态 | 当前 50.7%，可保留并差异化 |
| 当前问题诊断 | dualFixed 与长矛/钻头同为固定部件，虽然横向，但机制描述不够清楚。 |
| 机制重做方案 | 定义为“侧翼锚刃”：伤害主要来自垂直速度方向的左右两翼，不是前冲。适合在交错擦身时切割，弱点是正面追击不强。 |
| 攻击流程 / 判定 | compute side vector from velocity；two blades centered left/right；only outer half deals full damage, root deals no damage；hit applies lateral impulse。 |
| 建议初始数值 | outerBladeDamage=36, innerGrazeDamage=12, hitInterval=0.34, bladeLength=1.8R each, sideOffset=1.55R, lateralImpulse=34, maxSpeed=405。 |
| 攻击特效 / UI | 钢蓝圆球左右展开长锚刃，整体像飞梭。命中出现蓝白横向切线。UI 标签“侧切 / 宽体”。 |
| Codex 实现备注 | dualFixed 增加 safeRootRatio、outerDamage、grazeDamage、lateralImpulse；renderer 画铰链和外刃高光。 |
| 1v1 测试重点 | 保持 45%-58%；对直线长矛不应完全优势。 |

# 8. Codex 分阶段实现任务清单

## 8.1 P0：必须先修的机制错误

1. 修复 B01 自伤：把 wallSpikeTrap 的 ownerImmunity 固化，不再让 NEUTRAL + ownerCanTrigger 表达 owner 可触发。新增单元测试：B01 自己撞墙 20s 不得受到自己 spike 伤害。

2. 修复 B17 激光：使用 pendingBeams，warningTime 期间只显示预警，不造成伤害；发射方向冻结。新增测试：laser warning 后目标移动出射线时不受伤。

3. 修复 B14 盾弧：新增 shieldReflector 几何，不再使用普通 orbit 点；投射物必须从盾面前方进入才可反射。

4. 修复 B18 状态 DOT：实现 corrosion status，dotDamage/dotDuration 生效，并在 result 中统计 DOT 来源。

5. 修复 B21 lineDamage：addLine 必须使用 weapon.lineDamage，不再用 p.damage * 0.68 写死。

## 8.2 P1：V3 数据结构与渲染扩展

| 文件 | 建议修改 |
| --- | --- |
| miniprogram/core/configs_v2.js | 可升级为 configs_v3.js；增加 role、balanceTags、ui、weapon.phase、weapon.hitbox、weapon.visual、weapon.statusEffects。 |
| miniprogram/core/simulation_v2.js | 增加 this.pendingAttacks、this.statusEvents、weaponState；step 顺序中在 runWeapon 后处理 pending windup，在 damage 前后处理 status。 |
| miniprogram/core/arena_renderer.js | 新增 drawWarning、drawDamageNumbers、drawStatusIcons、drawWeaponPhase、drawCurvedThread、drawShieldArc、drawPrismRefraction。 |
| miniprogram/pages/showcase | 卡片新增筛选、标签、五维条、机制说明、反制文本、调试参数。 |
| miniprogram/pages/battle | HUD 新增双方状态栏、伤害弹字、关键事件提示、可选 debug overlay。 |
| tests/ | 新增 balance_matrix.test.js、weapon_regression.test.js、visual_snapshot.test.js（至少校验数据结构，不要求截图自动比对）。 |

## 8.3 推荐模拟顺序

for each fixedTick:
  updateStatusAndDotTicks()
  updateWeaponTimersAndState()
  integrateBallMotion()
  resolveWallCollisions()
  resolveBallCollisions()
  runWeaponTriggers()          // may create pending attacks, hazards, projectiles
  updatePendingAttacks()       // warning -> active damage
  updateProjectiles()
  updateHazards()
  updateBeamsAndEffects()
  applyBodyAndPartHits()
  flushDamageNumbersAndAudio()
  checkVictoryOrTimeout()

# 9. 自动化平衡测试与验收标准

| 测试 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1v1 Round Robin | 24 球两两对战；三地图；至少 6 组初始角度；交换出生侧；固定 seeds。 | 总体胜率 35%-65% 为优先目标；超过 70% 或低于 30% 必须标红。 |
| 地图敏感性 | 单独统计三角、方形、五边形胜率。 | 除陷阱/反弹类外，地图间胜率差不应长期超过 20 个百分点。 |
| 击杀率/超时率 | 统计 killRate、timeoutWinRate、avgDuration。 | 强远程不应主要靠超时赢；常规平均局长 25-55s。 |
| 伤害来源 | result.balls.damageByType 细分来源。 | 每球主伤害来源应符合设计；如盾球主要来源不能是 body。 |
| 性能 | Canvas 同屏 4 球 + 高危害物上限压力测。 | 微信开发者工具中低端机目标仍稳定；粒子数量需有上限。 |
| 可读性 | 录制 10 局不同组合，暂停随机帧人工检查。 | 能一眼区分双方武器、危险区域、激光/炮/地雷预警。 |

## 9.1 平衡调参顺序

1. 先修逻辑错误，再调数值。B01、B17、B14、B18、B21 属于逻辑/字段问题，不能只改 damage。

2. 先调触发率和命中窗口，再调伤害。很多弱球不是 damage 低，而是接触不到；很多强球不是 damage 高，而是几乎必定命中。

3. 先限制安全输出，再补贴身爽感。远程强球应通过 warning、cooldown、maxCount、弹速、方向冻结削弱；近战弱球应通过 hitbox 可读性、冲量、接触累积增强。

4. 每次只改一组参数，保留 seed 和测试报告；写入 balance_history.json。

## 9.2 最终验收清单

| 类别 | 验收项 |
| --- | --- |
| 机制差异 | 24 个小球每个都有独立机制 DNA，不再出现“只是另一个 projectile/rotatingPart”的体验。 |
| 1v1 平衡 | 没有 100% 或 0% 胜率；没有长期 80%+ 的远程安全消耗球。 |
| 武器写实 | 大剑、长矛、链锤、盾、炮、钻、锚、弓等都具备真实武器轮廓和材质层。 |
| 攻击特效 | 每类攻击有专属命中特效；持续伤害和高频攻击有音效/数字限流。 |
| UI 解释力 | 选择、战斗、结算都能解释机制和胜负。 |

# 附录：外部参考来源说明

为理解用户提到的 Polo 小球触感，本次参考了公开网页中对 Polo 小球及同类武器小球玩法的文字描述，包括：52PK 对“B站 UP 自制、角色多、独特技能属性”的描述；多多软件站对“击杀升级、增加环绕小球数量、提升攻击范围与伤害”的描述；游戏宝对“周身环绕小球自动高速旋转攻击”的描述；233 乐园页面对“排位、自制角色、命中效果中毒/治疗”等社区玩法描述。本文只抽象玩法触感，不复制任何角色、素材或具体实现。